Pet Shop Software / Concessionária Web
1.1 – Papéis e propriedades.
Componentes da equipe	Função
Carlos Henrique Alves Rêgo	Tester / Programador
Filipi Desidério Diógenes Lima	Redator / Programador
João Carlos Nogueira Ribeiro	Líder / Programador
Lôwrrana Cássia de Bessa Freitas	Designer / Programador

Matheus de Sousa Alves	Programador Geral

1.2 – Cronograma de Desenvolvimento de Software.

Atividade	Data de Inicio	Data de Conclusão
Interpretação do documento de especificação de requisitos	06 / 02 / 2019	08 / 02 / 2019
Modelagem do banco de dados	08 / 02 / 2019	12 / 02 / 2019
Construção do banco de dados	12 / 02 / 2019	15 / 02 / 2019
Desenvolvimento da Interface	19 / 02 / 2019	25 / 02 / 2019
Programação	25 / 02 / 2019	01 / 03 / 2019
Testes	19 / 02 / 2019	01 / 03 / 2019

1.3 – Cronograma de Desenvolvimento de Web.

Atividade	Data de Inicio	Data de Conclusão
Interpretação do documento de especificação de requisitos	05 / 02 / 2019	08 / 02 / 2019
Modelagem do banco de dados	08 / 02 / 2019	11 / 02 / 2019
Construção do banco de dados	11 / 02 / 2019	14 / 02 / 2019
Desenvolvimento da Interface	18 / 02 / 2019	22 / 03 / 2019
Programação	25 / 03 / 2019	01 / 03 / 2019
Testes	18 / 02 / 2019	01 / 03 / 2019