Membro	Descrição	Data Pedida	Data de Entrega	Status
Matheus	Modelagem do Banco de Dados	07/02/2019	11/02/2019	Concluído!
João Carlos	Criação do Banco de Dados	11/02/2019	11/02/2019	Concluído!
Filipi	Desenhando modelo do site	11/02/2019	Em andamento!	Em andamento!
Lôwrrana	Desenhando modelo do site	11/02/2019	Em andamento!	Em andamento!
João Carlos	Estudando Flex-box	11/02/2019	Em andamento!	Em andamento!
Matheus	Estudando Flex-box	11/02/2019	Em andamento!	Em andamento!
Carlos Henrique	Estudando Flex-box	11/02/2019	Em andamento!	Em andamento!