­
Membro	Descrição	Projeto	Data Pedida	Data de Entrega	Status
João Carlos	Organizando documentos	Web	09/022019	09/02/2019	Feito Commit por João Carlos
Matheus	Modelagem do Banco de Dados	Web	07/02/2019	09/02/2019	Feito Commit por João Carlos!
João Carlos	Criação do Banco de Dados	Web	07/02/2019	09/02/2019	Feito Commit por João Carlos!
João Carlos	Estudando Flex-box	Web	11/02/2019	Estudando!	Estudando!
Matheus	Estudando Flex-box	Web	11/02/2019	Estudando!	Estudando!
Carlos Henrique	Estudando Flex-box	Web	11/02/2019	Estudando!	Estudando!
Lôwrrana	Estudando Flex-box	Web	11/02/2019	Estudando!	Estudando!
Filipi	Estudando Flex-box	Web	11/02/2019	Estudando!	Estudando!
Filipi	Desenho do modelo do site	Web	11/02/2019	14/02/2019!	Concluído!
Carlos Henrique	Index	Web	14/02/2019	16/02/2019	Commit feito por Carlos Henrique!
Carlos Henrique	Alterações gerais	Web	15/02/2019	15/02/2019	Commit feito por Carlos Henrique!
João Carlos	Página Contato	Web	15/02/2019	16/02/2019	Commit feito por João Carlos!
João Carlos	Peças e Carros Novos	Web	15/02/2019	16/02/2019	Commit feito por João Carlos!
João Carlos	Consórcio	Web	16/02/2019	16/02/2019	Commit feito por João Carlos!
João Carlos	Seminovos	Web	16/02/2019	16/02/2019	Commit feito por João Carlos!
Lôwrrana	Desenho do modelo do site	Software	11/02/2019	14/02/2019!	Concluído!
Lôwrrana	Iniciando Projeto/Tela Login	Software	14/02/2019	14/02/2019	Feito Commit por Lôwrrana! Obs:(não deu certo!)
Filipi	Reiniciando Projeto	Software	15/02/2019	15/02/2019	Feito Commit por Filipi!
Filipi	Criação de telas	Software	15/02/2019	15/02/2019	Feito Commit por Filipi!
João Carlos	Alterações gerais	Software	16/02/2019	16/02/2019	Feito Commit por João Carlos!
João Carlos	Login admin / Secretária / ExecuteSql / Conexão / Banco	Software	16/02/2019	16/02/2019	Feito Commit por João Carlos!
Lôwrrana	Criação das telas	Software	19/02/2019	21/02/2019	Feito Commit por Lôwrrana!
João Carlos	Funcionalidade / do Admin	Web	22/02/2019	22/02/2019	Em Andamento!